Требования к продукту

Название продукта: GEOMETRY MAYHEM

Сроки проекта: 12.09.2025 — 21.12.2025

Суть продукта (в 1-2 предложениях):

Бесконечная битва на выживание в замкнутой арене, где каждый запуск делает тебя сильнее, но и сражения становятся жёстче.

Полное описание продукта:

«Geometry Mayhem» — это динамичный roguelike-экшен с видом сверху, в котором игрок, управляя геометрическим персонажем, сражается на арене с множеством врагов и могущественными боссами. Игра сочетает в себе простоту управления, тактические элементы уклонения и блокирования и глубокую систему прогрессии, сохраняющейся между смертями.

Описание (предполагаемой) целевой аудитории продукта:

Студенты и молодые взрослые (18-25 лет), увлекающиеся инди-играми, roguelike-жанром и динамичными экшенами. Игроки, которые ценят короткие игровые сессии (5-25 минут на забег), постепенный прогресс и соревновательный элемент (возможность похвастаться рекордом)

Требуемые ресурсы:

Игровой движок: Godot Engine 4.5,Система контроля версий: Git,  утверждённая система управления процессами разработки Jira, пиксельный редактор изображений Aseprite, легковесная SQLite (встроена в Godot),

Участники проекта:

| ФИО | Учебная группа | Роли |
| --- | --- | --- |
| Епишин Владимир Денисович | ИТ-41 | Тимлид, тестировщик, разработчик |
| Исаенков Александр Сергеевич | ИТ-41 | Техлид, разработчик(бэкэнд) , разработчик(фронтэнд) |
| Евсевьев Владислав Арсеньевич | ИТ-41 | Разработчик(фронтэнд), Разработчик(бэкэнд) |
| Серединская Анастасия Ильинична | ИТ-41 | Дизайнер, Разработчик(фронтэнд) |

Ключевые даты (milestones):

| Дата | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 31.09 | Участники команды разобрались с движком Godot. Готов прототип, где игрок может двигаться (WASD), атаковать (мышь), убивать 1 тип врагов, получать опыт. | Епишин Владимир Денисович, Исаенков Александр Сергеевич, Евсевьев Владислав Арсеньевич |
| 31.10 | Реализованы все основные системы: полный цикл забега (босс, смерть, повтор), 2-3 типа врагов, 4-5 предметов, система XP/уровней, базовое меню. Игра полностью играбельна от начала до конца. Можно начать тестирование на баланс. | Епишин Владимир Денисович, Исаенков Александр Сергеевич, Евсевьев Владислав Арсеньевич, Серединская Анастасия Ильинична |
| 31.11 | Добавлены все запланированные враги и предметы, реализована система мета-прогрессии (перманентные усиления), улучшена графика и звуки, настроен баланс. Игра выглядит и чувствуется как законченный продукт. Готовимся к сдаче. | Епишин Владимир Денисович, Исаенков Александр Сергеевич, Евсевьев Владислав Арсеньевич, Серединская Анастасия Ильинична |
| 21.12 | Все баги пофикшены, создана финальная версия билда, подготовлена вся документация и отчёты. | Епишин Владимир Денисович, Исаенков Александр Сергеевич, Евсевьев Владислав Арсеньевич, Серединская Анастасия Ильинична |

Критерии успешности проекта:

- Игра стабильно запускается и работает без критических ошибок (вылетов, зависаний).

- Достижение ощутимого прогресса мощности персонажа на внутриигровом (временном) и мета-игровом (перманентном) уровнях.

- Адекватная сложность

- Команда получила ценный опыт и сплоченно выполняла все задачи

Риски:

1. Нехватка времени из-за учебы.

2. Неконтролируемое расширение объёма работ и отклонение от утверждённого плана разработки.

3. Проблемы в командной работе.

4. Риск дисбаланса игрового процесса, ведущего к нарушению целевых показателей пользовательского опыта